Установка опорн  рам

Сетевой  график  строитель- 									   Башенный  кран

ства  котельной.

Обозначения : каждый  круг

считается  одной  из  вершин

графика;  цифра  в  верхнем                                                                     Бетонир.

секторе  каждой  вершины                                    Разработка               фунд. по                                                       Обратная                      Монтаж

означает  ее  порядковый  но-                                 грунта                      ряду А                                                           засыпка                   колонн по А

мер;  из  номеров  двух  сосед-

них  вершин  складывается

шифр  работы ; цифра в ниж-

нем секторе каждой вершины

является порядковым номе-

ром предшествующей верши-

ны, а линия, соединяющая эти

две вершины, означает  опрде-

ленную работу.  Внизу под ли-

нией  записана плановая про-

должительность данной рабо-

ты; цифра в левом секторе ка-

ждой вершины означает общую

продолжительность всех пред-

шествующих работ, цифра в

правом секторе отличаетя от

цифры в левом на величину ре-

зерва ( запаса времени ).  Таким

образом, для вершин, лежащих

на критическом пути, цифры в

левом и правом секторах вер-

шины совпадают, посколбку

запас времени равен  0.