ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова

(технический университет)

Кафедра организации и управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

Организация производства и менеджмент

По дисциплине _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработка плана организации энергомеханической службы

Тема:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Григорьев А. А.

ЭР-01-2

Автор: студент гр.   _______            ________________	                          /_______________/

(подпись)		                                       (Ф.И.О.)

ОЦЕНКА:_______________

Дата: ___________________

ПРОВЕРИЛ

Воронов Н. Г.

доцент

Руководитель работы     ________     ________________                          /________________/

(должность)                       (подпись)                                                                           (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2005

| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова (технический университет) |  |  |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой ___________ /________/ "___"__________200_ г. |

Кафедра организации и управления

_______________________________________________

КУРСОВАЯ РАБОТА

Организация производства и менеджмент

По дисциплине _________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

Задание

Григорьеву А.А.

ЭР-01-2

Студенту группы      ____________                                       ___________________________

(шифр группы)		                                                                               (Ф.И.О.)

1. 	Тема работы: Разработка плана организации энергомеханической службы ЦКП ОАО «Завод «Сланцы».

2. 	Исходные данные к проекту: Материалы с преддипломной практики.

3. 	Содержание пояснительной  записки:

4. 	Содержание графической части

5. 	Срок сдачи законченного проекта: 1 декабря 2005 г.

Воронов Н. Г.

доцент

Руководитель работы:   _________     ________________                   /________________/

(должность)                           (подпись)       	          	                              (Ф.И.О.)

Дата выдачи задания: 21 сентября 2005 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Краткий очерк развития ОАО «Завод «Сланцы»	6

Экскурс в историю сланцепереработки	6

Довоенный период развития завода	7

Послевоенное возрождение сланцепереработки	8

Новейший период развития завода	10

Социальная политика в действии	12

Перспективы развития	13

Общая характеристика производства ЦКП	15

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА	16

Прием и хранение кокса	16

Подготовка кокса к прокалке	16

Транспортировка кокса	17

Загрузка сырого кокса в камерные печи	18

Сигнализация и блокировка в отделении загрузки	19

Прокалка кокса	19

Обогрев камерных печей	19

Сигнализация и блокировки автоматической кантовки	20

Выгрузка прокаленного кокса	20

Сигнализация, имеющаяся на трактах прокаленного кокса	22

Меры безопасности при эксплуатации производства	27

Необходимые средства пожаротушения	30

Анализ организационно-технического уровня энергомеханической службы	31

Организационная структура управления	31

Техническое обслуживание и ремонт шахтного оборудования	31

Прием и ввод оборудования в эксплуатацию	32

Виды, формы и методы организации ремонта	32

Составление графиков ППР оборудования	34

Технические условия и нормативы на ремонт оборудования	38

Описание схемы электроснабжения цкп	40

План организационно-технических мероприятий	41

Годовой план ремонтных работ	42

План численности работников энергомеханической службы	45

Фонд заработной платы работников энергомеханической службы	47

Оперативный план организации ремонтных работ	49

Сетевой график организации ремонта ленточного транспортера	50

Плановые показатели электроснабжения участка	51

Библиографический список	53

Краткий очерк развития ОАО «Завод «Сланцы»

ОАО «Завод «Сланцы» расположено в г. Сланцы, на юго-западе Ленинградской области в 160 км от Санкт-Петербурга и в 20 км от российско-эстонской границы.

Экскурс в историю сланцепереработки

История «горючих камней», сланцев, уходит вглубь веков. В 1694 г. правительство Англии выдало патент № 330 Мартину Илу и его коллегам, которые открыли способ извлекать и добывать в больших количествах «из определенного вида камней» деготь, смолу и масло. Это - первое документальное упоминание о продуктах сланцепереработки. Известно указание Петра I, сделанное им в 1697 г., об отправке образцов ухтинского горючего сланца в Голландию для исследования. Таким образом, отечественную сланцевую науку можно считать почтенным юбиляром, насчитывающим 305 лет истории.

Так что же это такое — горючие сланцы. Единой классификации и точного определения не выработано до сих пор. Существуют многочисленные разновидности горючих сланцев: прибалтийские кукерситы, торбаниты (австралийские, шотландские, южно-африканские), тасманиты, диктионемиты и др. Залежи сланцев приурочены к отложениям самого различного геологического возраста - кембрию, ордовику, силуру, девону, карбону, перми, юре и др. Горючие сланцы разных бассейнов и месторождений значительно отличаются по генезису, вещественному составу и физико-химическим свойствам. Но все они представляют собой тонкослоистые (тонкозернистые) породы осадочного происхождения с высокой зольностью и содержащие тугоплавкое органическое вещество, практически не экстрагируемое, в отличие от битуминозных пород. Проще говоря, компактное органоминеральное образование, сформировавшееся в морских или озерных условиях.

В развитии интереса к отечественным горючим сланцам можно различить несколько периодов. Очень давно население для мелких нужд разрабатывало месторождения сланца. Сланец складывали в кучи и, по сгорании, рассыпали остатки на полях в качестве удобрения. Впервые острый практический интерес к горючим сланцам был проявлен в период первой мировой войны, особенно в конце ее. Это было вызвано резким ухудшением снабжения топливом Петрограда, который, как известно, обеспечивался в основном английским (кеннельским) углем. Летом 1916 года Петроград получил первые 22 вагона прибалтийских горючих сланцев (из г. Кохтла-Ярве). Горючий сланец сжигали на Ижорском, Балтийском, Металлическом и других заводах, а также в котельной Теплотехнического института. На газовом заводе при Политехническом институте (в Лесном) получали из горючих сланцев бытовой газ. Особенно резко возрос интерес к горючим сланцам после Октябрьской революции. Отрезанные от всех топливных баз фронтами гражданской войны, а затем хозяйственной и транспортной разрухой центр страны и Петроград должны были практически развивать добычу местных топлив. Именно в эти годы зародились планы электрификации на базе торфа и газификации на базе горючих сланцев. В 1924 году введен в эксплуатацию Осташковский сланцеперерабатывающий завод (по проекту профессора Сперанского). Завод представлял собой блок 8-ми эллиптических реторт общей производительностью 10 тонн в сутки. В Ленинграде был создан трест «Битумсланец», основан журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство», проблемой использования сланца занимались известные советские ученые: Н.Ф. Погребов, И.М. Губкин, А.П. Розанов. Н.М. Попов. Г.Ф. Депни. А.С. Ломшаков, A.M. Решнер, В.К. Вальгис. Л.Ф. Фокин. Б.К. Климов, Б.В. Цванцигер, В.К. Шреттер. А.Ф. Добрянский, Н.А. Клюквин, Е.В. Раковский, Т.Ф. Макарьев, II.M. Соловьев. С.С. Наметкин, Г.Л. Стадников. Н.А. Орлов. В.А. Ланин, ATI. Петров. A.M. Беркенгейм. Н.В.Ершов, В.А. Ноздрев. В.П. Ефремов, И.П. Нихамов, Б.И. Иванов. Я.С. Хисин. А.С. Броун и многие другие.

В 1929-1930 гг. уже были опробованы горняками первые пласты гдовских сланцев. Трест «Битумсланец» реорганизуется в Сланцеобъединение с большими задачами создания сланцевой промышленности. К 1931 г. уже существует в системе

Наркомтяжпрома «Союзсланец» и создается новый союзного значения Научно-исследовательский сланцевый институт (НИСИС), а центральная лаборатория Сланцеобъединения в Ленинграде превращается в отделение института (ЛОНИСИС). В течение 2-3 лет ЛОНИСИС возводит на опытной базе «Ленинградский опытный сланцеперерабатывающий завод» (ЛОСПЗ). В составе завода множество установок: камерная печь (авторы Жунко и Заглодин), туннельная печь, смолоперерабатывающий цех (смолоразгонная установка, фенольное отделение, отделение получения жидкого топлива - бензина и дизельного топлива, битумная установка и другие), генератор с жидким шлакоудалением, установка битумизации и экстракции битума, гидрогенизационная установка, опытная топка НИСИС, установки по очистке газа от сероводорода и многие другие менее крупные. Даже сейчас, когда мы обладаем значительно более высоким уровнем строительной техники и имеем в распоряжении неизмеримо больше машин, механизмов и конструкций, кажутся просто удивительными темпы создания опытного завода.

Довоенный период развития завода

Гдовские сланцы должны были обеспечить развитие довольно разносторонней энергетической и химической базы Ленинграда. Задачи сланцевой промышленности сформулировал на XVII съезде ВКП(б) С.М. Киров, в решениях съезда записано: «Развернуть работы по газификации горючих сланцев и развернуть строительство торфяной и сланцевой промышленности».

В 1936 г. начато строительство промышленного объекта, Гдовского сланцеперегонного и битумного завода (сокращенно «Стройбитум», непосредственно на месторождении сланцев вблизи станции Сланцы-Рудничная при шахте № 2. Основная задача предприятия — обеспечение Ленинградской области сланцевым дорожным битумом (до 40 тыс. т в год) с одновременным получением максимально возможных количеств моторных топлив. Строительство завода намечалось закончить полностью в 1942 г., но эти планы были нарушены начавшимся вторжением немецко-фашистских войск. Во время немецкой оккупации 1941-1944 гг. были разрушены все сооружения завода.

Послевоенное возрождение сланцепереработки

В дальнейшем площадка «Стройбитума» оказалась весьма пригодной для сооружения газосланцевого завода в связи с газификацией Ленинграда по решению Правительства от 10 июня 1945 г. При ЦК ВКП(б) была создана под председательством А.А. Жданова комиссия по использованию горючих сланцев как топливно-энергетической базы Северо-Запада СССР. Комиссия разработала обширную программу строительства заводов по переработке горючих сланцев, а Гдовское месторождение становилось центром переработки горючих сланцев на газ и моторное топливо. К строительств) завода приступили в 1950 году, а уже в ночь на 7 ноября 1952 года был введен в эксплуатацию газосланцевый завод в составе комбината «Сланцы».

Первоначально промышленное назначение завода состояло в переработке сланца с целью получения: бытового газа для нужд Ленинграда и города Сланцы, сланцевого масла (топочный мазут), сланцевого бензина. В камерных печах на режиме, близком к среднетемпературному коксованию, получали газ с относительно высокой теплотой сгорания, который после очистки был пригоден для бытового газоснабжения, а также некоторое количество камерной смолы. При очистке камерного газа получали также газовый бензин, серу и тиосульфат натрия. В 1951-53 гг. был построен мощный газогенераторный цех. Прежде всего следует указать, что само название «газогенератор» в применении к этим агрегатам чисто традиционно и обусловлено лишь их некоторым конструктивным сходством с аппаратами для газификации других твердых топлив. На самом же деле основной целью переработки сланца в генераторах является не производство газа, а получение смолы (топочного мазута), и основным процессом - не

газификация, а полукоксование сланца. Кроме термической переработки сланца под котлами ТЭЦ сжигали мелкий сланец и частично генераторный газ с целью получения тепло-и электроэнергии.

В шестидесятые годы на заводе под руководством директора завода Шувалова Владимира Ивановича вводятся в эксплуатацию новые установки: производство синтетического дубителя из сырых водорастворимых сланцевых фенолов, биологическая очистка производственных стоков, производство сланцевых бензола и толуола. В то время в Советском Союзе в качестве дубителя для кожевенной промышленности применяли в основном экстракт еловой и ивовой коры. Для получения тонны сухой коры этих деревьев приходилось вырубать гектар леса. Замена растительного дубителя синтетическим позволяла ежегодно сохранять до 1,5 тыс. гектаров леса! Ввод в эксплуатацию цеха биологической очистки производственных стоков в 1962 году тоже стал заметным событием. Это была одна из первых в СССР установок с применением аэротенков, позволяющая осуществлять очистку не только производственных стоков завода, но и хозяйственно-фекальных вод города.

После того как в начале семидесятых годов Северо-Запад СССР стал снабжаться природным газом, газовое направление сланцепереработки потеряло свое прежнее значение. Новый директор завода, Белянин Юрий Иванович, организует расширение ассортимента продуктов сланцепереработки. Вводятся в эксплуатацию новые производства: производство керогена (концентрат органического вещества сланца), производство сланцевых мастик (уплотняющая МСУ, кровельно-изоляционная СБН. автомобильная МСА). Кероген нашел широкое в различных отраслях промышленности. Его используют как наполнитель при производстве пластических масс, линолеума, в резинотехнических изделиях. Мастики, изготовленные на основе сланцевого битума, обладают уникальными антикоррозионными свойствами, обусловленными наличием в них специфичных сланцевых продуктов (фенолов и нейтральных кислородных соединений). Мастики имеют высокую адгезию к различным материалам (металл, бетон, древесина, пластики, стекло), обладают повышенной износоустойчивостью и термостойкостью, устойчивы к воздействию щелочных и кислых сред, действию грибков и микроорганизмов.

Наивысший пик развития завода пришелся на конец восьмидесятых годов. В это время была разработана и реализована технология комплексной переработки нефтяных пиролизных смол. Наряду с выпуском высококачественных индивидуальных ароматических углеводородов (бензола и толуола для синтеза) было предусмотрено квалифицированное использование всех фракций пиролизной смолы для получения химической продукции (сольвента каменноугольного, нефтеполимерной смолы). В эти же годы был организован перевод цеха камерных печей на прокалку нефтяного кокса, что обеспечило рентабельность производства за счет выпуска высоколиквидной продукции (прокаленного нефтяного кокса) для нужд алюминиевой и электродной промышленности. Прокаленный нефтяной кокс - это основа для производства анодов и анодной массы в процессе электролиза алюминия и основа для производства электродов в черной и цветной металлургии. Данная разработка в 1990 году была удостоена Премии Совета Министров СССР. В конце восьмидесятых годов на СПЗ «Сланцы» вводится в эксплуатацию еще ряд установок: производство феноло-формальдегидных смол, производство модификаторов резины. Феноло-формальдегидные смолы (СФЖ-81, СФЖ-309, СФ-282) используются в производстве стройматериалов (пластики, фанера, древесноволокнистые плиты, древесно-стружечные плиты, древесно-бетонные плиты), в качестве модификатора при изготовлении резиновых смесей в шинной и резинотехнической промышленности, для приготовления латексных составов при пропитке шинного корда. Модификаторы резины (РУ-Д, АРУ-Д-30) улучшают адгезию в рецептурах прослоечных резин при производстве конвейерных лент, ремней, автопокрышек.

Новейший период развития завода

Наиболее трудный период в развитии завода достался на долю генерального директора завода Боровикова Геннадия Ивановича. В условиях переходного периода к рыночной экономике (кризиса финансового рынка, распада экономических и народо-хозяйственных связей, роста цен на сырье и энергоносители, удорожания железнодорожных тарифов) руководство завода проводило целенаправленную политику, направленную на сохранение производства и квалифицированных кадров, изыскание и внедрение новых прогрессивных технологий, коренную реконструкцию морально и технологически устаревших производств, расширение ассортимента производимой продукции и товаров народного потребления.

В 1993 году сланцеперерабатывающий завод «Сланцы» был преобразован в акционерное общество открытого типа «Завод «Сланцы». В девяностые годы за счет собственных средств предприятия осваиваются новые направления деятельности завода. На реконструированном газогенераторе освоена технология полукоксования каменных углей с целью получения товарного полукокса, являющегося восстановителем в процессах производства кремния, ферросплавов и цветных металлов. Освоен процесс утилизации в газогенераторах отходов резинотехнической промышленности, автопокрышек, отходов каучука и других органосодержащих твердых и жидких отходов. Внедрен процесс производства нефтеполимерной смолы методом термополимеризации. Термополимерная смола «Политер» отмечена рядом дипломов и наград на Международных выставках, успешно прошла испытания практически на всех шинных заводах России и стран ближнего зарубежья и рекомендована НИИШПом для применения в резиновой и шинной промышленности как полностью отвечающая современным требованиям по качеству, выпускной форме, стабильности и доступности. Еще одно направление деятельности завода в новейший период - переработка газовых конденсатов с целью получения узких фракций для нефтехимии и производства моторных топлив. Большое внимание уделяется реконструкции и модернизации старых производств, так в 2000 году введена в эксплуатацию реконструированная восьмая батарея цеха камерных печей, к юбилею предприятия войдет в строй модернизированная четвертая батарея с верхним отбором газа, что позволит не только увеличить выпуск прокаленного кокса, но и улучшить его качество.

За прошедшие 50 лет характер производства, его основной профиль, номенклатура продукции и технико-экономические показатели завода значительно изменились. Доля сланцепереработки теперь незначительна, основа стабильности работы предприятия — прокалка кокса и нефтехимическое направление деятельности завода. Данные направления деятельности предприятия позволили не только уверенно освоить отечественные рынки, но и выйти с продукцией на экспорт. Нефтеполимерная смола поставляется в европейские страны: Германию, Италию, Польшу. Прокаленный нефтяной кокс - во Францию и Таджикистан. Каменноугольный полукокс - в Норвегию. Прямогонные дистилляты газового конденсата - в Финляндию и Белоруссию. Сланцевое масло - в страны Балтии. Чтобы результативно функционировать на внутренних и внешних рынках предприятие активно готовится к внедрению в 2002 г. международной системы менеджмента качества МС ИСО 9001:2000.

В июле 2003 года на заводе приступили к переработке газовых конденсатов, введена в эксплуатацию установка по производству пенополиэтилена, торговая марка «Изопенол». Процесс переработки газовых конденсатов освоен на базе установки производства ароматических углеводородов. Продуктом переработки газового конденсата являются узкие дистиллятные фракции, применяемые в качестве сырья для нефтехимических процессов, а также процессов компаундирования при производстве различных видов топлива. Установка по производству пенополиэтилена, выпускаемого под торговой маркой «Изопенол», является единственной в Северо-Западном округе РФ. «Изопенол» является современным высокоэффективным тепло-гидро-звукоизоляционным матариалом, остро востребованным на строительном рынке.

Основа основ — производство, но и вопросам защиты и охраны окружающей среды, обеспечения безопасных условий труда предприятие уделяет значительное внимание. Перевод котлов ТЭЦ на газовое топливо взамен сланцевой мелочи позволил снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Освоение процесса утилизации в газогенераторах гомогенизированных фусов - отходов переработки сланца позволил не только получить дополнительное количество сланцевого масла, но и начать работу по освобождению фусохранилища завода от фусов, которых за годы, прошедшие с момента пуска завода, накопилось немалое количество. Внедрение проекта отопления камерных печей на смесь дымовых газов ТЭЦ и природного газа позволило значительно снизить экологическую нагрузку от деятельности заводского производства и решить проблему альтернативного вида топлива для камерных печей, возникшую в связи со снижением объемов добычи сланца. Завод вошел в новое тысячелетие с программой рекультивации больших площадей заводской территории, ранее занимаемых терриконниками сланцевой золы и прудами-отстойниками ТЭЦ. Часть рекультивированной территории уже передана городу.

Социальная политика в действии

Политика и философия деятельности ОАО «Завод «Сланцы» имеет следующие основные цели: служить району и области пребывания, помогать в решении острых проблем администрации и предприятиям района, содействовать развитию собственного предприятия и региона в целом, обеспечивать трудоустройство, обучение и развитие местных кадров, создавать благоприятную среду для роста благосостояния работников предприятия, укрепления здоровья их и членов семьи, организации их досуга.

За 50 лет своего существования завод стал одним из ведущих промышленных предприятий района и Ленинградской области с хорошей социальной базой. Медицинское обслуживание осуществляют квалифицированные кадры заводского здравпункта, с круглосуточным фельдшерским дежурством. Терапевтический прием ведет цеховой врач, кроме того ведут прием врач-стоматолог и врач-гинеколог. Стоматологический, физиотерапевтический, процедурный, перевязочный, аэрозольный кабинеты и водолечебница оснащены самым современным импортным оборудованием. В распоряжении здравпункта находится машина «Скорой помощи», что значительно облегчает обслуживание вызовов работников предприятия на дому. В течение ряда последних лет лечение и диагностику работников завода и членов их семей осуществляют по договору с заводом высококвалифицированные специалисты ЦНИИРИ (центральный научно-исследовательский институт рентгенорадиологических исследований).

Центром организации досуга не только заводчан, но и всего города является Дворец Культуры. Около 500 человек занимаются в десяти творческих коллективах, три из которых носят звание «Народный», один - «Образцовый». Четыре коллектива являются Лауреатами и Дипломантами фестивалей народного творчества. В летний период времени на базе Дворца Культуры работает детский лагерь для детей работников ОАО «Завод «Сланцы». На базе Дворца Культуры работает городской клуб фронтовиков.

Одним из структурных подразделений завода является стадион «Химик», где занимается более 500 человек в различных спортивных секциях и где организуются спортивно-зрелищные мероприятия для всего города. Спортивный комплекс включает в себя не только спортивные площадки, но и тренажерный зал с компьютерами, сауну, солярии, тир, лыжную базу, гостиницу.

В сорока километрах от города на берегу реки Нарова в живописном месте расположена заводская база отдыха «Березка», где многие заводчане проводят отпуск или приезжают отдохнуть в выходные дни.

Значительные суммы выделяются на содержание столовых и буфетов, обеспечения бесплатного питания, молока, моющих средств, материальную помощь, частичную оплату путевок на санаторно-курортное лечение и т.д.

Перспективы развития

Для развития предприятия мы имеем сегодня многое: хороший производственный потенциал, квалифицированные кадры и сохраненную систему их подготовки, вновь построенные связи с поставщиками сырья и потребителями готовой продукции на основе долгосрочных контрактов и договоров.

Основными задачами, стоящими перед предприятием на ближайшее время, являются: сохранение положительных тенденций по стабилизации производства, достигнутой в 2000-2002 годах, сохранение объемов производимой продукции на достигнутом уровне, расширение ассортимента и рынков сбыта конкурентоспособной продукции, увеличение доли экспорта, поддержание действующего производственного потенциала на должном уровне, изыскание и внедрение новых прогрессивных технологий, коренная реконструкция морально и технологически устаревших производств.

К сожалению пока не приходится говорить об ускорении темпов роста производства. Внутренний рынок основной продукции завода — прокаленного нефтяного кокса оказался незащищенным от удушающего импорта. На фоне отсутствия законов по защите отечественных товаропроизводителей усиливается проникновение китайского кокса на рынок российского сырья для алюминиевой промышленности. Но мы надеемся, что все же заработают нетарифные меры защиты внутреннего рынка (количественные ограничения, такие, как цена товара или его объем) и тогда заводчане в кратчайшие сроки доведут производство прокаленного кокса до 220-240 тыс. тонн в год.

Стабильное качество продукции и уникальное географическое положение, близость ко всем Балтийским портам, в том числе и к Усть-Лужскому, который находится всего в 100 км от Сланцев, делает предприятие выгодным партнером. Сегодня продукция завода экспортируется во Францию, Германию, Норвегию, Италию, и другие страны.

Путь к повышению эффективности работы предприятия лежит через уменьшение расходной части и повышение доходов. При этом неукоснительно должны соблюдаться следующие условия: сбалансированность затрат и реальных доходов, высокая эффективность внедрения запланированных мероприятий (модернизированное и вновь введенное оборудование должно приносить предприятию дополнительную прибыль), снижение непроизводительных затрат, возможно путем реформы вспомогательных и обслуживающих подразделений и совершенствования структуры управления. Задачи. которые необходимо разрешить в ближайшее будущее - снижение энергетических и сырьевых затрат, снижение объема незавершенного строительства, приспособление производства к постоянно изменяющемуся рынку сырья и готовой продукции. В разрешении этих проблем видится залог дальнейшего развития предприятия, создание новых высокоэффективных технологий и производств, решение социальных вопросов.

Общая характеристика производства ЦКП

Цех камерных печей (ЦКП) предназначен для получения электродного прокаленного кокса, применяемого для производства анодной и электродной продукции. Процесс прокалки кокса внедрен на ОАО «Завод «Сланцы» в 1970 году.

В состав цеха камерных печей входят:

- отделение коксоподачи (с устройствами для приема, транспортировки и складирования нефтяного кокса);

- печное отделение;

- газодувное отделение;

- отделение конденсации;

- отделение коксоудаления (с устройствами для транспортировки, узлом обеспыливания, сепарации и складирования прокаленного кокса).

Цех камерных печей имеет три технологические линии (одна в настоящее время не работает), каждая из которых в отдельности может работать самостоятельно. Они предназначены для прокалки электродного кокса.

Мощность производства:

Проектная — 197,8 тыс.т прокаленного кокса в год.

Достигнутая:

- в 2000 году - 212,2 тыс.т прокаленного кокса;

- в 2001 году - 209,7 тыс.т прокаленного кокса;

- в 2002 году - 184,8 тыс.т прокаленного кокса.

Техно-рабочий проект выполнен проектным институтом «Ленгипронефтехим».

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Для обеспечения плана по прокалке кокса в ЦКП работают три технологические линии (одна в настоящее время не работает), каждая из которых в отдельности может работать самостоятельно. Они предназначены для прокалки электродного кокса.

Далее будет рассмотрен технологический процесс производства кокса электродного прокаленного и средства механизации данного процесса.

Технологический процесс производства кокса электродного прокаленного заключается в прокаливании в камерных печах сырого нефтяного кокса фракции до 40 мм пои температуре в слое (1050-1150) °С с целью удаления из кокса остаточных летучих ве-ществ и доведения его плотности до потребительских норм.

Технологическая схема прокалки кокса включает следующие стадии:

- прием, хранение и подготовка кокса к прокалке;

- транспортировка и загрузка кокса в камерные печи;

- прокалка кокса;

- отбор, конденсация и охлаждение жидких и газообразных продуктов;

- выгрузка, обеспыливание, сепарация и транспортировка прокаленного кокса.

Прием и хранение кокса

Сырой кокс разгружается из железнодорожных вагонов по поставщикам на соответствующую площадку на складе сырого кокса (или на аварийном складе).

В зимнее время для рыхления смерзшегося в вагонах кокса применяются бурорых-лительные машины БРМ-1 и БРМ-2.

Для измельчения крупных кусков кокса до фракции 40 мм в складе сырого кокса используется дробильный агрегат (ДР) среднего дробления СМ-739 и валковая зубчатая Дробилка (проектПКО ОАО «Завод «Сланцы» № 11175.00.00.00.00СБ).

Склад сырого кокса оборудован двумя мостовыми электрическими грейферными кранами грузоподъемностью 10 тонн каждый.

Аварийный склад сырого кокса оборудован портальным перегрузочным грейферным краном грузоподъемностью 5 тонн.

Подготовка кокса к прокалке

Подготовка кокса к прокалке заключается в приготовлении шихты из коксов различных поставщиков с целью получения усредненной характеристики смеси сырых коксов, обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и достижения после прокалки норм прокаленного кокса с показателями технических условий для марок КПЭ-А, КПЭ-1, КПЭ-2. Приготовление шихты производится в прицеховом складе сырого кокса.

Транспортировка кокса

Транспортировка сырого кокса осуществляется по схеме № 11376-ТХ. Управление трактом коксоподачи осуществляется с пульта управления при складе

сырого кокса.

Кокс сырой грейферным краном МГК-2 (МГК-3) подается в промежуточный бункер-накопитель ПБН, из которого по ленточному транспортеру ЛТ-3 поступает на скребковый конвейер СК-1, далее на ленточные транспортеры ЛТ-6 ЛТ-ба и в бункеры сырого кокса БСК-1 (БСК-2) башен блоков № 1, 2.

Для улавливания металлических предметов на транспортере ЛТ-3 установлен ме-таллоулавливатель. Работа транспортеров ЛТ-3, СК-1, ЛТ-6, ЛТ-ба в дистанционном режиме сблокирована с включением металлоулавливателя на ЛТ-3.

Для регулирования спекаемости шихты, по мере необходимости, в сырой кокс на СК-1 по ленточному транспортеру ЛТ-7 из бункера Б-2 склада готовой продукции подается прокаленный кокс.

Для загрузки камер, остановленных с полной выгрузкой для проведения ремонтных работ на камерах, тракт коксоподачи освобождается от сырого кокса, затем включается в работу транспортер ЛТ-7. Прокаленный кокс из бункера Б-2 склада готовой продукции подается на ЛТ-7, далее на СК-1, ЛТ-6, ЛТ-ба и в бункеры прокаленного кокса БПК-1(БПК-2) башен блоков № 1, 2 объемом 10 м3 и 18 м3  каждый.

При загрузке башни № 2 нажимается кнопка «Управление шибером на башне № 2». Ключ управления переводится в положение «Д», «Режим управления ЛТ-ба» и «Режим управления ЛТ-6, СК-1».

При загрузке башни № 1 нажимается кнопка «Управление шибером на башне № 1». Ключ управления «Режим управления ЛТ-ба» и «Режим управления ЛТ-6, СК-1» находится или переводится в положение «Д».

Транспортеры ЛТ-ба, ЛТ-6 сблокированы с СК-1, т.е. включается ЛТ-ба, затем ЛТ-

6 и только после этого СК-1. На каждом транспортере выполнена блокировка от обрыва и Пробуксовки ленты, на СК-1 - от обрыва несущих скребков. Эти блокировки выполнены посредством реле скорости РС-67 и электромагнитного датчика ДМ-2. От перегруза транспортеров выполнена тепловая защита, которая воздействует на отключение электродвигателей.

Остановка потока осуществляется кнопкой на площадке привода ЛТ-3 и ключ управления с ПУ переводится в положение «отключено». Если уровень в башнях достигает верхнего предела - (1,5-2,0) м до края кромки - срабатывает датчик уровня в башне и отключает ЛТ-3 автоматически, после его остановки на ПУ ключ управления переводится в положение «отключено».

При добавлении прокаленного кокса в сырой путем перевода ключа управления «Режим управления» в положение «Д» осуществляется пуск транспортера ЛТ-7.

Управление трактом коксоподачи по резервной линии осуществляется с пульта управления при складе сырого кокса. Схема 10842-ТХ и 1.

Кокс сырой грейферным краном МГК-2 (МГК-3) подается в промежуточный бункер-накопитель ПБН, из которого по ленточному транспортеру ЛТ-За, затем кокс поступает на ЛТ-10, ЛТ-6, ЛТ-ба и в бункеры сырого кокса БСК-1 (БСК-2) башен блоков № 1, 2. На транспортере ЛТ-За установлен металлоулавливатель, извлекающий металлические предметы из потока сырого кокса.

Для переработки крупных кусков кокса и извлечения металлических предметов установлены; валковая дробилка и металлоулавливатель на транспортере ЛТ-Зв.

Подача кокса через дробилку осуществляется в следующей последовательности: сырой кокс грейферным краном МГК-2 (МГК-3) подается в промежуточный бункер-накопитель ПБН. Нажатием пусковой кнопки включается металлоулавливатель на ЛТ-Зв. Из бункера кокс подается на ЛТ-Зв, затем на валковую дробилку. Измельченные куски кокса попадают на ЛТ-Зб, затем на ЛТ-За, ЛТ-10, ЛТ-6, ЛТ-ба и в бункеры сырого кокса БСК-1 (БСК-2) башен блоков №1,2.

При дистанционном режиме управления все транспортеры сблокированы: при остановке любого из транспортеров ЛТ-ба, ЛТ-6, ЛТ-10 останавливаются транспортеры ЛТ-За, ЛТ-Зб, дробилка, ЛТ-Зв и прекращается подача сырого кокса.

Для индикации начала и окончания загрузки сырого кокса на ленточных транспортерах ЛТ-ба, ЛТ-8, ЛТ-8а, ЛТ-9а установлены конвейерные весы типа КМА-103. Индика-ция происходит непрерывно, непосредственно в ходе технологического процесса. Весо-чувствительные блоки в защитных кожухах и в сборе с роликоопорами размещаются на транспортерах, где необходимо контролировать перемещенные грузы, а единый блок индикации и управления размещается на пульту управления цеха.

На мерных бункерах транспортеров ЛТ-8а и ЛТ-9а установлены пробоотборники сырого кокса.

Загрузка сырого кокса в камерные печи

Из бункера башни блока БСК-1 (БСК-2) кокс подается на транспортеры ЛТ-8 (ЛТ-8а) и ЛТ-9(А) с автоматическими сбрасывающими тележками (автостеллами), которыми кокс транспортируется в загрузочные коробки (Кз1-Кз184) камер (К1-К184).

Пополнение коробки производится 2-3 раза в смену, когда уровень кокса в ней опускается на 2,0-2,9 м. Уровень кокса в коробках контролируется замерами вручную измерительными штангами. Режим работы транспортеров ЛТ-8, ЛТ-8А, ЛТ-9А местный.

Сигнализация и блокировка в отделении загрузки

Загрузка камер, замер температур на вертикалах, производство ремонтных работ разрешается только при наличии записи в журнале «Ведение работ на вертикалах».

Перед началом загрузки над входом на площадку вертикалов оператор по загрузке кокса в камерные печи включает сигнальные фонари красного цвета.

Звуковая сигнализация перед началом и во время движения автостеллы осуществляется путем нажатия кнопки.

Прокалка кокса

Прокалка сырого нефтяного кокса осуществляется в камерных печах (камерах). Камерные печи представляют собой агрегаты непрерывного действия с внешним обогревом, осуществляемым за счет сжигания в обогревательных простенках отопительного газа.

Объединенные единым массивом огнеупорной кладки, 23 камеры образуют батарею печей.

Блок печей, состоящих из четырех батарей (двух полублоков по две батареи) представляет собой автономную технологическую единицу с самостоятельной системой за-грузки, выгрузки и транспортировки сырья и готового продукта, отдельной системой отбора и конденсации парогазовой смеси, газораспределительной системой для обеспечения равномерного обогрева печей, сжигания газа и отвода дымовых продуктов. Блок камерных печей разделен на два полублока высокой башней, в верхней части которой размещен бункер запаса сырого кокса объемом 250 мЗ, а в нижней - маршевые лестницы и площадки, для обслуживания полублоков.

Обогрев камерных печей

Обогрев камерных печей производится сжиганием отопительного газа, теплота сгорания которого регулируется подмешиванием смеси газов генераторного, прокалки и природного на всасе газодувок №4-7 газодувного отделения. Описание технологической схемы газодувного отделения приведено в технологическом регламенте ТР 042-02 «Газо-дувное отделение цеха камерных печей и получение искусственного отопительного газа».

Сжигание отопительного газа организуется в обогревательных простенках печей, состоящих из 8-ми вертикальных каналов (вертикалов) каждый.

Сигнализация и блокировки автоматической кантовки

Автоматическое устройство выполнено на базе цифровых таймеров с кантовочной системой с разрывом по времени в 30 минут согласно технологическому режиму. Резервное автоматическое устройство выполнено на базе моторного реле времени.

Звуковая сигнализация служит для предупреждения обслуживающего персонала о включении электропривода и подается за одну минуту до начала кантовки. Световая сигнализация подается в течение всей кантовки.

Предусмотрена блокировка против одновременного включения кантовочных устройств 2-х и более полублоков.

Выгрузка прокаленного кокса

Выгрузка кокса из камеры происходит с помощью шнекового выгружателя (экстрактора) типа ШКТВУ (шнековое коксотушильное выгрузочное устройство), которое состоит из бункера и шнекового выгружателя. Шнековый выгружатель приводится в действие гидроприводом через храповый механизм. В бункере выгружателя происходит охлаждение кокса за счет движения воздуха через «рубашку» бункера. Разрежение в «рубашке» создается вентилятором В(1-8) и тягой дымовой трубы.

Охлаждение кокса в бункерах ШКТВУ батареи № 4 происходит за счет подачи технической воды в «рубашки» бункеров («ватержакеты») и через форсунки над шнеками ШКТВУ. Холодная техническая вода подается вниз «рубашки», заполняет ее. Нагретая вода сливается сверху через сборный коллектор горячей воды в емкость поз.Е-4. Теплая вода из емкости Е-4 откачивается в трубопровод оборотного цикла насосом поз.ЦН-7. Предусмотрен слив воды из емкости Е-4 в ливневую канализацию при ее переполнении.

Охлаждение кокса в шнеке ШКТВУ производится путем подачи охлаждающей во-ды на форсунки. Подача веды на форсунки производится через электромагнитный клапан, сблокированный с работой батарейного привода, при остановленных выгрузках подача воды прекращается.

Для предотвращения поломки шнека выгружатель имеет предохранительную Шпильку на храповом механизме.

Режим работы шнекового выгружателя задается оператором пульта управления цеха по распоряжению начальника цеха.

Для контроля за выгрузками прокаленного кокса с каждой камерной печи работающих батарей установлен и выведен на пульт управления цеха автоматический блок учета выгрузок прокаленного кокса.

Для индикации начала и окончания выгрузки прокаленного кокса на ленточном транспортере ЛТ-1 установлены конвейерные весы типа КМА-103. Индикация происходит непосредственно во время выгрузки прокаленного кокса. Весочувствительный блок в защитном кожухе и в сборе с роликоопорой находится на транспортере ЛТ-1, блок индикации выведен на пульт управления цеха.

Через течки выгружателя прокаленный кокс поступает в бункер-накопитель БН(1-184), где накапливается в течение 3-4 часов. Из бункеров-накопителей кокс поступает на транспортеры: ЛТ-76, ЛТ-72. За 10 минут до выгрузки кокса на транспортеры в бункеры-накопители подается пар Р = 6 кгс/см2  для охлаждения верхнего слоя кокса и для вытеснения газа прокалки в целях безопасности выгрузки кокса. Для дополнительного охлаждения кокса подается вода на транспортерную ленту в начале и конце батареи.

На транспортерах ЛТ-72, ЛТ-76 в районе приводных станций установлены метал-лоулавливатели (электромагниты), сблокированные с электродвигателями транспортеров.

Транспортер не может быть включен при отключенном металлоулавливателе. В случае отключения его во время работы произойдет остановка транспортера. При нормальной остановке транспортера (с пульта управления цеха) металлоулавливатель остается в работе. Управление металлоулавливателем только «местное».

На каждом транспортере выполнена блокировка от обрыва и пробуксовки ленты. Блокировки выполнены посредством реле скорости РС-67 и электромагнитного датчика ДМ-2. От перегруза транспортеров выполнена тепловая защита, которая воздействует на отключение электродвигателей.

Тракт коксоудаления имеет одну линию ленточных транспортеров ЛТ-72, ЛТ-76, ЛТ-1, ЛТ-2, ЛТ-4, ЛТ-5. При остановке одного из транспортеров от схода ленты, пробуксовки, перегрузки отключаются все предыдущие по ходу транспортеры.

Существует два режима управления транспортерами: местный и дистанционный. Включение транспортеров ЛТ-4, ЛТ-5 производится с пульта склада сырого кокса. Управление остальными транспортерами осуществляется с пульта управления цеха.

Вначале включают транспортеры ЛТ-4, ЛТ-5, потом включаются остальные транспортеры ЛТ-1, ЛТ-2, ЛТ-72, ЛТ-76. В случае необходимости ленточные конвейеры могут быть остановлены с помощью тросиков аварийной остановки.

С транспортера ЛТ-5 кокс снимается с помощью сбрасывающей тележки СТ-1 и по течкам ссыпается в бункеры Б-1 - Б-5 прирельсового склада прокаленного кокса.

Существуют два режима управления автостеллой СТ-1 на ЛТ-5: местный "и дистанционный. Дистанционное управления автостеллой осуществляется оператором отделения подготовки сырья и отгрузки готовой продукции.

Емкость склада прокаленного кокса 2600 м3. Выгрузка кокса из бункеров производится периодически в железнодорожные полувагоны, в которых кокс доставляется потребителям.

Пробоотборники прокаленного кокса установлены на пересыпах кокса: с транспортеров ЛТ-72, 76 на ЛТ-1 и с ЛТ-4 на ЛТ-5.

Сигнализация, имеющаяся на трактах прокаленного кокса

Предпусковая звуковая автоматическая сигнализация с подачей сигнала по тракту и на пульте цеха.

Аварийная звуковая сигнализация остановки транспортеров на пульте цеха. Местные переговорные кнопки.

Краткая характеристика основного электромеханического оборудования ЦКП приведена в таблице 1.

Таблица 1. Спецификация на основное электромеханическое оборудование ЦКП

| Наименование оборудования и технических средств, год изготовления, завод-изготовитель | Количество | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Кран портальный перегрузочный КПП 5-30-10,5 (КПП) 1975 год ГОСТ 10601-63 Пермский завод горношахтного машиностроения | 1 | Q – грузоподъемность – 5 т Н – высота подъема – 23,5 м V – скорость движения крана – 33,0 м/мин V – скорость подъема грейфера – 73,0 м/мин |
| Кран мостовой электрический грейферный Г 10т 40 (МГК-2) 1984 год Узловский машзавод им. Федулина И. И. Тульской обл. | 1 | Q – грузоподъемность – 10 т L – длина пролета – 28,5 м Н – высота подъема – 8 м Электродвигатели приводов: Главного подъема – 4МТН280S10; N – 45 кВт; n – 565 об/мин. Передвижения тележки – МТF112-6; N – 5 кВт; n – 930 об/мин. Передвижения крана – МТF411-6; N – 22 кВт; n – 965 об/мин. Механизма замыкания – 4МТН280S10; N – 45 кВт; n – 565 об/мин. |
| Кран мостовой электрический грейферный Г 10т 40 (МГК-3) 1994 год Узловский машзавод им. Федулина И. И. Тульской обл. | 1 | Q – грузоподъемность – 10 т L – длина пролета – 28,5 м Н – высота подъема – 8 м Электродвигатели приводов: Главного подъема – 4МТН280S10; N – 45 кВт; n – 565 об/мин. Передвижения тележки – МТF112-6; N – 5 кВт; n – 930 об/мин. Передвижения крана – МТF411-6; N – 22 кВт; n – 965 об/мин. Механизма замыкания – 4МТН280S10; N – 45 кВт; n – 565 об/мин. |
| Бурорыхлительная машина (БРМ-1; БРМ-2) 1976 год Московский опытный механический завод 1985 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 2 | Рабочий орган – 4 фрезы Q – производительность – 100-200 т/час Электродвигатель: Тип – МТЕ-311-8; N – 7,5 кВт; n – 750 об/мин. |
| Дробильный агрегат среднего дробления СМ 739 (ДР) 1974 год Завод дробильно-размольного оборудования г. Выкса Горьковской обл. | 1 | Q – производительность – 14,5-25 т/час V – емкость бункера – 5 м3 Размер зева - 400900 мм Электродвигатель: N – 47,7 кВт. |
| Дробилка валковая (ДВ) 2002 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 90-220 т/час Электродвигатель: Тип – 4АР200М493. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-3) 1969 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 60 т/час L – длина – 10 м В – ширина ленты – 1400 мм Электродвигатель: Тип – КО-21-6; N – 11 кВт; n – 1000 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-3а) 1999 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 324 т/час L – длина – 13,7 м В – ширина ленты – 1400 мм Электродвигатель: n – 1500 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-3б) 2001 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 220 т/час L – длина –7,0 м В – ширина ленты – 800 мм |
| Ленточный транспортер (ЛТ-3в) 2001 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 324 т/час L – длина –8,5м В – ширина ленты – 1400 мм |
| Ленточный транспортер (ЛТ-7) 1976 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 20 т/час L – длина –18,0 м В – ширина ленты – 800 мм |
| Ленточный транспортер (ЛТ-7а) 1986 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 30 т/час L – длина –8,0 м В – ширина ленты – 800 мм |
| Скребковый конвейер (СК-1) 1969 год Машзавод им. Пархоменко г. Караганда | 1 | Q – производительность – 60 т/час L – длина –46,0 м Электродвигатель: Тип – РВ(В1А) КО51-8; N – 40 кВт; n – 750 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-6) 1977 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 60 т/час L – длина –75,0 м В – ширина ленты – 900 мм |
| Ленточный транспортер (ЛТ-6а) 1985 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 60 т/час L – длина –90,0 м В – ширина ленты – 900 мм Электродвигатель: n – 1000 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-10) 1999 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 60 т/час L – длина –75,0 м В – ширина ленты – 900 мм Электродвигатель: n – 1500 об/мин. |
| Металлоулавливатель на ЛТ-38 подвесной электромагнитный железоотделитель типа ЭЖ-100У1 (М) 2002 год г. Москва ООО «ГК «Электромагнит» 1975 год на ЛТ-3 ТУ 24-3-47-67 1989 год на ЛТ-3а подвесной железоотделитель 0100МУЗ | 3 | N – мощность 3,2 кВт Рабочее напряжение – 110 В Масса извлекаемых предметов – 0,1 – 16,0 кг Глубина извлечения – 0,5 м N – мощность 2,0 кВт Рабочее напряжение – 110 В N – мощность 1,9 кВт Рабочее напряжение – 110 В |
| Ленточный транспортер (ЛТ-8) 1990 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 180 т/час L – длина –105,0 м В – ширина ленты – 900 мм Электродвигатель: n – 1500 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-8а) 1995 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 180 т/час L – длина –105,0 м В – ширина ленты – 900 мм Электродвигатель: n – 1000 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-9а) 2000 год РМЦ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 180 т/час L – длина –105,0 м В – ширина ленты – 900 мм |
| Вентилятор 1968 год ВДН №10 (В-2) Бийский котельный завод 1974 год ЦЧ-70 №10 (В-3) Донской вентиляторный завод 1991 год ВЦ-14-46 №8 (В-4) Московский вентиляторный завод 1981 год ЦЧ-70 №10 (В-7) Донской вентиляторный завод 1991 год ВЦ-14-46 №8 (В-8) Московский вентиляторный завод | 8 | Q – 20000 м3/час Q – 17000 м3/час Q – 16000 м3/час Q – 17000 м3/час Q – 16000 м3/час |
| Насос центробежный 5 НДВ (ЦН-1,3) 1952 год Завод им. М. И. Калинина г. Москва | 2 | Q – 250 м3/час Н – 31-40 м N – 40 кВт n – 1450 об/мин |
| Насос центробежный 6 НДВ (ЦН-2,4,5,6) 1966 год Объединение по производству насосов «Ливгидромаш» г. Орел | 4 | Q – 325 м3/час Н – 45-50 м N – 55 кВт n – 1450 об/мин |
| Насос паровой В-2 (Нп 1-4) 1954 год Нальчикский машиностроительный завод | 4 | Q – 7-14 м3/час Н – напор - 12 кг/см2 Рабочее давление пара – 8 кг/см2 |
| Насос центробежный консольный К-80-50-200 (ЦН-7) 2000 год Валдайский механический завод | 1 | Q – 50 м3/час Н – 50 м N – 15 кВт n – 2900 об/мин |
| Ленточный транспортер (ЛТ-72) 1989 год РСУ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 180 т/час L – длина –225 м В – ширина ленты – 900 мм Электродвигатель: n – 1000 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-76) 1989 год РСУ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 180 т/час L – длина –225 м В – ширина ленты – 900 мм Электродвигатель: n – 1500 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-1) 1990 год РСУ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 180 т/час L – длина –130 м В – ширина ленты – 900 мм Электродвигатель: n – 980 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-2) 1990 год РСУ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 180 т/час L – длина –76 м В – ширина ленты – 900 мм Электродвигатель: n – 1500 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-4) 1996 год СТЭМ | 1 | Q – производительность – 160 т/час L – длина –56 м В – ширина ленты – 1000 мм Электродвигатель: n – 1490 об/мин. |
| Ленточный транспортер (ЛТ-5) 1985 год РСУ ОАО «Завод «Сланцы» | 1 | Q – производительность – 60 т/час L – длина –70 м В – ширина ленты – 800 мм Электродвигатель: n – 1500 об/мин. |
| Металлоулавливатель (М) 1981 год на ЛТ-72 1981 год на ЛТ-76 Сделан в Латвийской ССР | 2 | Рабочее напряжение – 380/220 В |

Меры безопасности при эксплуатации производства

Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов: принятые границы блоков, значения энергетических показателей и категория взрывоопасности блоков, границы возможных разрушений при взрывах, предусмотренные меры безопасности и противоаварийной защиты.

В соответствии с общими правилами взрывобезопасности для взрывопожа-роопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств прокалка кокса относится к теплообменным процессам с огневым обогревом.

Категорирование по уровню взрывоопасности и расчет энергетического потенциала произведен по камерной печи и газовому холодильнику, как отдельным технологическим блокам.

Относительные энергетические потенциалы Qb: по камерной печи равен 2,3 кДж, по газовому холодильнику - 12,7 кДж.

Приведенная масса парогазовой смеси М: по камерной печи - 1,22 кг; по газовому холодильнику - 204,7 кг.

Радиус разрушений Ро - 0,15 м.

Категории взрывоопасности расчетных блоков и процесса прокалки — III

Расчет энерготехнических показателей взрывоопасности произведен ОАО «ВНИИНефтехим» в 2003 году.

Защита технологических процессов и оборудования от аварий и травмирования работающих приведена в Таблице 2.

Таблица 2. Защита технологических процессов и оборудования от аварий и травмирования работающих

| Наименование оборудования, стадий технологическо-го процесса | Категория взрывоопас-ности технологиче-ского блока | Контролируемый параметр или наименование защищаемого участка (места) оборудования | Допустимый предел контролируемого параметра или опасность защищаемого участка (места) оборудования | Предусмотрен-ная защита оборудования, стадии технологическо-го процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер сырого кокса башни №1,2 | - | Уровень в бункере (от верха) | Не более 1,5 м | Отключение транспортера ЛТ-3, ЛТ-3а |
| Загрузочная коробка | III | Технологичес-кое давление в коробке | Не более 100 мм вод.ст. | Разрыв мембраны взрывного клапана при установочном давлении 225 мм вод.ст. |
| Коллектор отопительного газа | III | Технологичес-кое давление в коллекторе | Не менее 600 мм вод.ст. | Звуковая и световая сигнализация |
| Коллектор отопительного газа по полублокам | III | Технологичес-кое давление в коллекторе | Не более 230 мм вод.ст. | Разрыв мембраны взрывного клапана при установочном давлении 250 мм вод.ст. |
| Коллектор осушенного воздуха | - | Давление сухого воздуха | 1,4 кгс/см210% | Звуковая и световая сигнализация |

К мерам, предусматривающим безопасность процесса, относятся так же:

- механизированная загрузка кокса в печи и выгрузка его из камер;

- дистанционное управление ленточными транспортерами;

- шихтовка сырья по показателю «спекаемость», загрузка вновь загружаемых камер прокаленным коксом;

- элементы автоматизированного управления режимом обогрева печей и регулирования гидравлического режима;

- аварийное отключение производственного оборудования;

- бесперебойное снабжение цеха сырьем, паром, электроэнергией, водой, воздухом, отопительным газом;

- систематический контроль за работой КИП.

В соответствии с ГОСТ 12.4.011 в цехе имеются средства коллективной защиты работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

К средствам нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест относятся устройства вентиляции в цехе приточно-вытяжные вентиляционные установки в количестве 9 штук:

- в насосных барильетного цикла №1,2 — 2 шт.;

- в калориферных установках на батареях - 5 шт.;

- вытяжные вентиляционные установки в количестве 2 шт. в насосных барильетного цикла № 1, 2;

- отопления (водяное отопление в производственных помещениях, в тракте коксо-удаления - за счет теплого воздуха, нагнетаемого калориферами).

К средствам нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест относятся:

- источники света (естественное освещение в сочетании с искусственным электрическим освещением);

- осветительные приборы: загрузка - светильник ДРЛ-250, вертикалы - светильник ДРЛ-125, туннель - светильник ВЗГ-200АМ, барильет - светильник ВЗГ-200АМ, подба-рильетная площадка — светильник Н4БН-150, тракт коксоудаления - светильник ДРЛ-125.

К средствам защиты от статического электричества относятся:

- заземляющие устройства (по цеху выполнен контур заземления, который соединен с заземлителями). К контуру присоединено заземление корпусов электродвигателей, электроаппаратов, металлические части технологического оборудования.

К средствам защиты от поражения электрическим током относятся:

- оградительные устройства (панели, щиты в распределительных устройствах, закрывающиеся двери электрошкафов);

- устройства автоматического контроля и сигнализации (звуковая, световая сигнализация о наличии напряжения на электроприводах транспортеров коксоподачи и коксоудаления на пульте управления цеха, на пульте управления при складе сырого кокса, в помещениях коксоудаления),

- изолирующие устройства и покрытия (фарфоровые изоляторы на троллеях, изоляторы в распределительных устройствах, текстолитовые площадки для крепления автоматов);

- устройства дистанционного управления (управление транспортеров коксоудаления с пульта управления блока № 2, управление транспортерами коксоподачи с пульта управления при складе сырого кокса, управление электроприводами шиберов в башнях № 1,2);

- молниеотводы (на дымовых трубах № 1, 2, 3, 4 смонтированы электроды молниезащиты, которые соединены с заземлителями);

- знаки безопасности (аншлаги согласно требованиям Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические условия к ним»).

К средствам защиты от высоких температур относятся устройства:

- оградительные (металлические экраны при ремонте загрузочных коробок и чистке нижних газоотводов);

- термоизолирующие (изоляция оборудования: паропроводов, трубопроводов, воды, конденсата, воздухоотводов на охлаждении ШКТВУ, вольверов, газоподводящих патрубков);

- предохранительные (жаростойкая спецодежда).

К средствам защиты от воздействия механических факторов относятся устройства:

- оградительные (ограждение приводных и натяжных барабанов транспортеров, движущихся механизмов - полумуфт, шестерен, цепных передач);

- предохранительные (каски, щитки, защитные очки, спецодежда);

- дистанционного управления (аварийные остановки транспортеров);

- тормозные (тормоза на автостеллах, кранах, транспортных средствах, на транспортерных лентах от обратного хода).

Необходимые средства пожаротушения

Для ликвидации загораний имеются следующие необходимые средства пожаротушения;

- пенные огнетушители ОВП-10 используются во всех случаях загорания, не связанных с электротоком (на пульте управления блока № 2);

- углекислотные огнетушители ОУ-5 используются для тушения пожаров электроустановок, электропроводки (РУ 1, 2, 3, МГК-2, МГК-3);

- система внутрицехового пожарного трубопровода с оборудованными постами для тушения пожаров с помощью воды

внутренних кранов             - 2 в башне № 1 и № 2

пожарных рукавов              - 2

стволов                              - 2

гидрантов                           - 3 ПГ-8, 9, 10 между блоками 2 и 3;

- пожарные посты, оборудованные инвентарем и ящиками с песком;

В случае возникновения пожара обслуживающий персонал действует согласно плану ликвидации аварий.

О загорании в цехе ОВГСО оповещается по телефону 71-100.

Защитой от ударов молний на блоках № 1, 2 служат молниеприемники, смонтированные на дымовых трубах, с присоединением их к заземлителям. Активная высота молниеотвода до 110 м. Высота защищаемого уровня 10-26 м. Радиус зоны защиты одного молниеприемника 80-63 м.

Анализ организационно-технического уровня энергомеханической службы

Организационная структура управления

Энергомеханическая служба предприятия подчинена главному инженеру и возглавляется главным механиком. Руководство эксплуатацией электрохозяйства обеспечивается главным энергетиком предприятия. Механики цехов подчинены главному энергетику функционально. Электромеханическая служба предприятия обеспечивает:

- организацию бесперебойной, экономичной и безопасной работы электроустановок;

- организацию и своевременное проведение ремонтов электрооборудования, кабельных и воздушных линий электропередач;

- внедрение новой техники в электрохозяйство, способствующей повышению энергетических показателей, производительности труда;

- учёт электроэнергии, ведение установленной отчётности и своевременное предоставление её вышестоящим организациям;

- разработку удельных норм электропотребления и проведение мероприятий по экономии электроэнергии;

- совершенствование и развитие ремонтной базы;

- организацию обучения и периодическую проверку знаний подчинённого персонала, обслуживающего электроустановки;

- своевременную проверку защитных средств и противопожарного инвентаря;

- выполнение предписаний Госэнергонадзора и Госгортехнадзора в установленные актами сроки;

- своевременное расследование аварий в электроустановках, несчастных случаев при поражении электрическим током.

Техническое обслуживание и ремонт шахтного оборудования

Полный период эксплуатации производственных машин и оборудования включает: монтаж, периоды использования по назначению, периоды технического обслуживания и ремонта, демонтаж.

Основными условиями высокопроизводительной работы производственных машин и оборудования является: их использование по прямому назначению в условиях, предусмотренных в паспорте изделия; высокая квалификация персонала, эксплуатирующего оборудование, и культура эксплуатации; высокий уровень надёжности и безопасности оборудования; организация выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных системой технического обслуживания и ремонта.

Энергомеханической службе предприятия принадлежит важная роль при выполнении всех перечисленных условий, но особенно она велика при организации выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных системой технического обслуживания и ремонта.

Прием и ввод оборудования в эксплуатацию

Прием и ввод в эксплуатацию нового основного оборудования производится комиссией под председательством технического директора.

Прием и ввод в эксплуатацию вспомогательного оборудования производится комиссией под председательством главного механика-начальника ОГМ предприятия.

Начальник соответствующего производственного подразделения участвует в проведении испытаний смонтированного оборудования.

При положительных результатах испытания составляется акт приемки оборудования в эксплуатацию (по форме Приложения И СТП 023-02).

На принятое и введенное в эксплуатацию оборудование разрабатывается график ППР (Приложение А).

Технологическим персоналом ведется журнал учета времени работы оборудования (Приложение С).

Механиком (мастером) ведется ремонтный журнал по учету проведенного ППР (Приложение 3 СТП 023-02).

Механиком (мастером) ведется Журнал учета ремонта оборудования и учета нормированного задания ремонтникам в соответствии с Приложением У.

Виды, формы и методы организации ремонта

Цель ремонта - восстановление утраченной работоспособности машины устранением возникших в ее агрегатах, механизмах и узлах отказов. Отказы являются следствием изнашивания или поломок деталей, при которых машина не может нормально эксплуатироваться. Ремонт производится по потребности при появлении отказа или обнаружении неисправности в процессе эксплуатации машины либо при ее осмотре.

Под ремонтом подразумевается комплекс технических мероприятий, устраняющих неисправности в машине и восстанавливающих ее работоспособность.

В основе планирования и организации ремонта оборудования лежит структура ремонтного цикла, определяющая сроки эксплуатации оборудования между ремонтами и длительность простоев оборудования при производстве всех видов плановых ремонтов.

Ремонтный цикл - время работы и простоя оборудования в ремонтах (текущих, средних и капитальных), считая от конца одного капитального ремонта до конца следующего капитального ремонта (для оборудования, находящегося в эксплуатации), или время работы и простоя в ремонтах нового оборудования до конца первого капремонта.

Продолжительность ремонтного цикла определяется в зависимости от сложности конструкции оборудования, условий его работы, нагрузки, фактического срока службы и т.д.

Структура ремонтного цикла - регламентированный во времени перечень технического обслуживания и ремонтов, последовательность их выполнения в ремонтном цикле.

Структура ремонтного цикла - перечень технологического обслуживания и ремонтов, последовательность их выполнения в ремонтном цикле. Структура ремонтного цикла может быть представлена в виде:

К-О-Т-С-Т-О-К, где К - капитальный ремонт, С - средний ремонт, Т - текущий ремонт, О - плановое техническое обслуживание (осмотр).

Межремонтный период - время работы оборудования между двумя очередными ремонтами.

Текущий ремонт (Т) представляет собой такой минимальный объем ремонтных работ, при котором обеспечивается нормальная эксплуатация оборудования до очередного планового ремонта. Во время текущего ремонта устраняют неисправности с заменой или восстановлением отдельных быстроизнашивающихся частей, а также выполняют регулировочные работы.

Средний ремонт (С) заключается в восстановлении эксплуатационных характеристик оборудования ремонтом или заменой изношенных или поврежденных частей. Кроме того, при среднем ремонте обязательно проверяется техническое состояние остальных составных частей с устранением обнаруженных неисправностей и снятие замеров всех регламентируемых зазоров, допусков и т.д.

Средний ремонт производится, как правило, на месте установки оборудования. Средний ремонт осуществляется при наличии всех требующихся для смены частей и деталей, а также необходимых материалов.

Капитальный ремонт (К) заключается в полной разборке и дефектации оборудования, в замене при ремонте всех остальных частей, в том числе и базовых, проверке всех составных частей, сборке и их комплексной проверке, регулировки и испытании.

Эти ремонты оборудования проводятся за счет себестоимости продукции. На капитальные и средние ремонты особо ответственного оборудования (перечень определяется техническим директором предприятия) составляется сводный сетевой или линейный график, определяющий объемы и сроки выполнения работ всеми смежными или подрядными организациями.

Послеремонтный ресурс должен составлять не менее 80% ресурса нового оборудования.

Плановые ремонты проводятся с учетом пробега оборудования в часах и его технического состояния.

Сущность системы планово-предупредительного ремонта заключается в том, что виды планового ремонта выполняются с определенной периодичностью в установленные нормативные сроки.

Ремонт может производиться на месте установки оборудования или в ремонтных цехах предприятия.

Составление графиков ППР оборудования

Ежегодно на предприятии составляются графики ППP, в которые включается все оборудование, подлежащее ремонту в следующем планируемом году.

Для планирования этих ремонтов на основное оборудование составляются дефектные ведомости (Приложение Б), которые отражают в полной мере степень изношенности оборудования, объемы ремонта. Акты замеров толщин оборудования, трубопроводов и металлоконструкций приведены в Приложении Т (форма акта замеров толщин). Это необходимо для определения очередности ремонта оборудования при составлении годового графика ППР.

Главным механиком-начальником ОГМ выпускается приказ, обязывающий руководителей производственных подразделений с 1 ноября текущего года приступить к составлению графиков ППР на следующий год и до 10 декабря текущего года их утвердить.

Планирование ремонтов по графику ППР производится с учетом:

- анализа и обобщения опыта эксплуатации оборудования;

- установленного ремонтного цикла и его структуры;

- обеспечения выполнения установленной программы выпуска товарной продукции и ритмичности поставки сырья, реагентов и материалов;

- возможности ремонтной службы предприятия, подрядных ремонтных организаций, обеспеченности ремонтными материалами и запасными частями;

- периодичность освидетельствования и испытания сосудов и аппаратов, настройка предохранительных клапанов;

- на оборудование, не используемое в планируемом году в производстве, составляется график его одноразового осмотра (ревизии) в объеме работ по регламенту.

Годовые графики планово-предупредительного ремонта оборудования составляются механиками производственных подразделений под непосредственным руководством начальников цехов.

По оборудованию, ремонтируемому централизованно ремонтно-механическим цехом, графики так же разрабатываются механиками соответствующих цехов и согласовываются с руководителями ремонтных групп РМЦ.

Годовые графики ППР разрабатываются на основании ремонтных нормативов настоящего положения:

- на основное оборудование производственных подразделений - структура и продолжительность ремонтных циклов, норм простоя в ремонте и межремонтные периоды приведены в таблице Приложения В;

- категория трудоемкости ремонтных работ приводится в Приложении Г,

- состав условной единицы трудоемкости по видам ремонтов и видам ремонтных работ в чел.час. приведены в таблице Приложения Д;

-  категории трудоемкости ремонта оборудования сланцепереработки приведены в таблице Приложения Е;

- категории трудоемкости ремонта арматуры приведены в таблице Приложения Ж;

- описание работ по видам ремонта (ориентировочное) оборудования отражено в таблице Приложения И.

В зависимости от условий работы и с учетом фактического состояния оборудования разрешаются следующие отклонения от нормативов времени непрерывной работы между ремонтами:

- по текущему ремонту                    ± 5%,

- по среднему ремонту                     ±20%;

- по капитальному ремонту            ±10%.

Документы на отклонения в указанных пределах не составляются. Данные о переносе срока ремонта или изменений его вида регистрируются в журнале переноса ремонта (Приложение К):

- при отступлении от указанных пределов или замены одного вида ремонта другим допускается только после тщательной проверки состояния основного оборудования и по решению технического директора; по вспомогательному оборудованию - по решению главного механика.

При составлении годового графика ППР необходимо соблюдать следующее:

Оформление должно быть выполнено грамотно, чисто, без помарок и подчисток, оформление карандашом не допускается.

Каждый лист графика должен быть пронумерован. Пример: 60-09-08,

где 60 - цех,

09 - количество листов,

08 - номер листа.

При составлении графика ППР необходимо располагать в следующей последовательности:

Главные отделения цеха и их основное оборудование, потом вспомогательное оборудование;

Грузоподъемные механизмы;

Станочное металлообрабатывающее оборудование,

Желательно на отдельных листах расположить оборудование, ремонтируемое РМЦ централизованно в следующем порядке:

- I группа (т.с.к -ремонты) - компрессоры, воздуходувки, газодувки, нагнетатели и т.п.;

- II группа (т.с.к - ремонты) - насосы (ц/б, приводные, поршневые, паровые и т.д.);

- III группа (т.с. - ремонты) - вентиляторы, вентиляторы с калориферами, вентиляторы технологические и т.п.);

- IV группа (с. к) - грохоты, дробилки, питатели, транспортеры.

Графики ППР трубопроводов разрабатываются по форме Приложения Л с учетом требований периодичности проведения ревизий для технологических трубопроводов с давлением до 10 Мпа (100 кг/ см2), таблица приложения М.

Ревизия трубопроводов должна быть приурочена к планово-предупредительному ремонту отдельного оборудования, установок, отделений цеха

Сроки проведения ревизии трубопроводов при давлении до 10 МПа (100 кг/ см2) устанавливаются в зависимости от скорости коррозионно-эрозионного износа трубопроводов, опыта эксплуатации, результатов предыдущего наружного осмотра, ревизии. Сроки должны обеспечивать безопасную, безаварийную эксплуатацию трубопровода в период между ревизиями и не должны быть реже указанных в таблице Приложения М.

Резервуары Ремонт и его периодичность

Резервуары, находящиеся в эксплуатации, подвергаются текущему, среднему и капитальному ремонтам.

Текущий ремонт, как правило, производится без освобождения резервуара от продукта. Средний и капитальный ремонты выполняются с полным освобождением от продукта и подготавливают его для внутреннего осмотра и ремонта.

Текущий ремонт проводится один раз в 6 месяцев, предпочтительно в периоды подготовки к зимней или летней эксплуатации резервуаров.

Для отдельных резервуаров вместимостью 1000 м3 и менее, при хранении в них некоррозионных продуктов, допускается проводить текущий ремонт не реже одного раза в год, при условии, что опыт эксплуатации этих резервуаров на предприятии подтверждает их надежное техническое состояние.

Средний ремонт - его периодичность для резервуаров устанавливается в зависимости от их типа, вместимости и фактической скорости коррозии их наиболее изнашиваемых основных несущих элементов (днища, стенки корпуса, кровли) в соответствии с таблицей Приложения Н.

Срок капитального ремонта назначается для каждого резервуара на основании результатов эксплуатационных осмотров и ревизий с учетом его фактического износа, особенностей условий эксплуатации и анализа технического состояния.

На основании установленных сроков ежегодно составляются графики ремонтов резервуаров, которые утверждаются техническим директором предприятия. При включении каждого конкретного резервуара в график ремонтов на текущий год учитывается его техническое состояние.

При подготовке резервуара к ремонту и в процессе того или иного вида ремонта осуществляют ревизии резервуара и его оборудования. Результаты ревизии учитываются при составлении дефектной ведомости на резервуар.

Графики ППР предохранительных устройств, установленных на оборудовании, разрабатываются по форме Приложения П.

Разработанные годовые графики ремонта оборудования, трубопроводов, емкостей направляются на проверку и согласование в ОГМ, ОГЭ, ПТО, предохранительных устройств в ОГМ и ПТО предприятия.

После внесения изменений и уточнений графики ППР подписываются главным механиком-начальником ОГМ, согласовываются с главным энергетиком-начальником ОГЭ, зам.технического директора-начальником ПТО и утверждаются техническим директором предприятия.

После тиражирования в АХО учтенные копии не позднее 15 декабря текущего года направляются ОГМ:

- зам.главного механика - 1 экз.;

- инженеру по вентиляции, трубопроводам и емкостям - 1 экз.;

- в РМЦ на оборудование цехов, ремонтируемое централизованно - 1 экз.;

- в производственные подразделения цехов и установок - 2 экз.

Начальники производственных подразделений, получив годовые графики, обеспечивают:

Доведение их до мастеров по отделениям, участкам, бригадам и ставят задачи по их выполнению.

На основании полученных графиков ППР на следующий год готовятся:

- заявки на материалы;

-заявки на запчасти;

- заявки на оборудование и его узлы;

- уточняются дефектные ведомости на оборудование;

- месячные графики ремонтов оборудования (Приложение Р).

Технические условия и нормативы на ремонт оборудования

Технические условия на ремонты основных видов оборудования на предприятии разрабатываются главным механиком.

Технические условия должны отражать основные требования, предъявляемые к ремонту и содержать:

- перечень ремонтных работ, включая разборку и сборку оборудования;

- технические условия по проведению ремонта, а также по испытаниями и ревизиям;

- правила приемки оборудования из ремонтов;

-  перечень запасных частей, подлежащих установке взамен изношенных и допуски на точность сборки сопряженных трущихся поверхностей в основных узлах механизмов и машин;

-  перечень защищенных покрытий, мероприятий по борьбе с коррозией оборудования и аппаратов;

- указания по безопасному производству ремонтных работ;

- способы проверки качества исполнения ремонтов;

- способы регулировки и наладки работы оборудования и методы проверки его работоспособности.

Технические условия на ремонт должны периодически пересматриваться и исправляться с учетом конкретных изменений производственных и ремонтных условий.

Все изменения в технических условиях на ремонт оборудования делаются службой главного механика предприятия.

Описание схемы электроснабжения цкп

Снабжение завода электроэнергией производится от ТЭЦ ОАО «Завод «Сланцы», расположенной непосредственно на территории предприятия. Категория безопасности – II. Рабочее напряжение: 0,4 и 6 кВ.

Электроснабжение ЦКП производится от четырех понизительных подстанций    ТП-1, ТП-3, ТП-6, ТП-8, которые осуществляют трансформацию напряжения с 6 кВ до 0,4 кВ.

От подстанции ТП-1 запитываются распределительные устройства РУ-1 и РУ-2. К распределительному устройству РУ-1 электроэнергия подается по двум силовым медным кабелям СБ-3120 фидеры 118-1, 101-1 и по двум алюминиевым силовым кабелям     АСБ-3240 фидеры 118-2, 101-2. Причем фидеры 118-1 и 118-2 запараллелены и запитывают первую секцию РУ-1. Аналогично запитана вторая секция РУ-1 фидерами  101-1 и 101-2. От распределительного устройства РУ-1 запитывается электрооборудование 1 блока (2,3,4 батареи), в том числе насосы №1,2,3 и пять распределительных пунктов РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-9, которые относятся к потребителям собственных нужд. К распределительному устройству РУ-2 электроэнергия подается по двум силовым медным кабелям СБ-3120 фидеры 103 и 129. От распределительного устройства РУ-2 запитывается электрооборудование 2 блока (7,8 батареи), в том числе насос РМЦ №6, ленточный транспортер ЛТ-6а и пять распределительных пунктов РП-5, РП-5а, Рп-6, РП-6а, РП-10.

От подстанции ТП-3 запитывается распределительное устройство РУ-3 по двум медным кабелям СБ-3150+170 фидер 208 и СБ-350+125 фидер 205. От РУ-3 запитывается электрооборудование 3 блока (в настоящее время простаивает), склад сырья, три распределительных пункта РП-7, РП-8, РП-8а, а также РУ-8, от которого осуществляется питания электрооборудования отделения подготовки сырья, в том числе ленточный транспортер ЛТ-1а.

От подстанции ТП-6 запитываются распределительные устройства РУ-9 и РУ-10 по двум алюминиевым кабелям АСБ-3120 фидеры 267, 283. От Ру-9 запитывается электрооборудование загрузки 1-го блока, в том числе ленточный транспортер ЛТ-76 и Металлоулавливатель М76. От РУ-10 запитывается загрузка 2-го блока, в том числе ленточный транспортер ЛТ-72.

От подстанции ТП-8 по двум алюминиевым кабелям 2АСБ-3120+135 фидеры 506, 508электроэнергия подается на распределительное устройство Ру-7. От РУ-7 запитывается электрооборудование отделения сушки, в том числе ленточный транспортер ЛТ-2.

Защита электрооборудования от токов короткого замыкания и токов перегрузки осуществляется автоматическими выключателями и плавкими предохранителями.

План организационно-технических мероприятий

Годовой экономический эффект от внедрения организационно-технических мероприятий рассчитывается по формуле:

,

где С1, С2 – годовые эксплуатационные затраты по технологическому звену (участку) соответственно до и после внедрения данного мероприятия, руб; К – дополнительные единовременные затраты, связанные с внедрением мероприятия, руб; ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений в новую технику, ЕН = 0,15.

Итоговые показатели экономической эффективности приведены в таблице №3.

Таблица 3. Сводный план организационно-технических мероприятий

| Мероприятия | Дополнительные единовременные затраты на внедрение, руб | Годовая экономия эксплуатационных затрат, руб |  |  |  |  | Годовой экономический эффект, руб | Изменение основных показателей («+» увеличение, «-» уменьшение) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Численность рабочих | Расход электроэнергии |
|  |  |  | Заработная плата | Материалы | Электро-энергия | Прочие затраты |  |  |  |
| Использование автоматизации аппаратуры дробильного агрегата среднего дробления СМ 739 | 46380 | 90800 | 65300 | 25500 | 0 | 0 | 191243 | 0 | 0 |
| Использование автоматизации аппаратуры бурорыхлительной машины БРМ-1 | 38560 | 79950 | 53400 | 26550 | 0 | 0 | 188266 | 0 | 0 |

Годовой план ремонтных работ

Календарный годовой график планово-предупредительного ремонта

Календарный график ППР составляется для каждой инвентарной единицы оборудования.

Число ремонтов каждого вида, необходимое по данному оборудованию в плановом году,

,

где Р – число определённого вида ремонта (текущего, среднего, капитального и т.п.), выполняемое в плановом году; ФП – расчётный годовой фонд рабочего времени единицы оборудования, в часах (сутках, месяцах); ки – коэффициент использования оборудования по времени; NП – периодичность между двумя очередными ремонтами одного вида, в часах (сутках, месяцах); Рк – число более крупных (чем подсчитываемые) ремонтов, выполняемых в плановом году.

Расчётный фонд рабочего времени (в часах) единицы оборудования:

Фр = Агnсмtсм ,

где Аг – число рабочих дней в году для данного вида оборудования; nсм – число рабочих смен в сутки; tсм – продолжительность рабочей смены, ч.

Коэффициент использования оборудования по времени:

,

где Фпл – плановый годовой фонд времени работы единицы оборудования (фонд с учётом режима работы, простоя в ремонте и технологических перерывов), ч; Фкал – календарный годовой фонд времени, Фкал = 8760 ч.

Периодичность между двумя очередными ремонтами одного вида Nп устанавливается через число часов, отработанных оборудованием, либо через определённое число дней (месяцев, лет).

Для перехода от периодичности, установленной в отработанных часах, к суткам можно пользоваться следующей формулой:

,

где Nп(дни) и Nп(часы) – соответственно норматив периодичности между двумя очередными ремонтами, в днях и часах; tф – фактическое число часов работы оборудования в сутки, tф = nсмtсмки.

Срок проведения первого в планируемом году ремонта каждого вида устанавливается в зависимости от даты последнего ремонта этого вида в предшествующем году. Остальные ремонты проводятся периодически.

Годовой график ППР по участку представлен в таблице №4.

Таблица 4. График планово-предупредительного ремонта оборудования по участку транспортировки коксовой мелочи ЦКП на 2005 год

| Оборудование | Ремонт |  |  | Продолжительность простоя в ремонте по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий простой оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Норматив периодичности | Дата последнего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Ленточный транспортер ЛТ-3а | ТР | 900 | 12.2004 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 93 |
|  | СР | 2800 | 11.2004 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |
|  | КР | 26280 | 08.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленточный транспортер ЛТ-3б | ТР | 900 | 12.2004 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 190 |
|  | СР | 2800 | 10.2004 |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |
|  | КР | 26280 | 07.2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |
| Ленточный транспортер ЛТ-3в | ТР | 900 | 12.2004 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 188 |
|  | СР | 2800 | 09.2004 | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | КР | 26280 | 09.2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |

44

Годовой объем ремонтных работ

Годовой график ППР оборудования участка – основа расчёта объёма ремонтных работ, выраженного в виде его трудоёмкости.

Годовой объём ремонтных работ (в человеко-часах) в общем виде:

ТГ = ТК.Р + ТТ.Р + ТО + ТП + ТТ.О ,

где ТК.Р; ТТ.Р; ТО; ТП; ТТ.О – соответственно годовая плановая трудоёмкость капитальных и текущих ремонтов, текущих осмотров, проверок (испытаний), технического обслуживания.

В свою очередь годовая плановая трудоёмкость каждого соответствующего вида ремонта: Т’(ТК.Р, ТТ.Р, ТО, ТП, ТТ.О)

,

где n1, n2,…ni – число однотипного оборудования, ремонтируемого в плановом году; t1, t2, …ti – трудоёмкость этого вида ремонта для данного типа оборудования, челч.

Годовая трудоёмкость работ по участку представлена в таблице №5.

Таблица 5. Годовой объем ремонтных работ по участку

| Тип оборудования | Количество ремонтных единиц, шт. | Число и трудоёмкость ремонтов для единицы оборудования |  |  |  | Годовой объём ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР | СР | КР | Испытаний |  |
| Ленточный транспортер ЛТ-3а | 1 | 9/5 | 3/16 | - | - | 93 |
| Ленточный транспортер ЛТ-3б | 1 | 9/5 | 3/16 | 1/97 | - | 190 |
| Ленточный транспортер ЛТ-3в | 1 | 9/5 | 3/16 | 1/95 | - | 188 |

План численности работников энергомеханической службы

Явочное число ремонтных рабочих рассчитывается исходя из годового объёма ремонтных работ:

,

где ТГ – годовой объём ремонтных работ (трудоёмкость), челч; КВ.Н – плановый коэффициент выполнения норм (заданий) рабочими, КВ.Н = 1,1-1,3; ФР – действительный годовой фонд времени работы одного рабочего, ФР = (365 – В – П – О)tсм, ч, здесь В и П – соответственно число выходных и праздничных дней в году; О – число дней очередного отпуска, предусмотренных законом для рабочих данной профессии; tсм – нормальная продолжительность рабочей смены, ч;

Для перехода от явочной к списочной численности рабочих необходимо определить коэффициент списочного состава:

,

где ФР.М – число дней работы рабочего места в год (определяется режимом работы участка);  - коэффициент, учитывающий невыходы на работу по болезни, в связи с выполнением государственных обязанностей и т.п.,  = 0,95-0,97.

Списочная численность рабочих:

ЧСП = ЧЯВКСП = 1 2 = 2. чел/сутки..

Явочное число дежурного персонала может быть определено через норму обслуживания. При этом используется формула:

,

где n – число агрегатов, механизмов или участков энергетических коммуникаций, обслуживаемых дежурным персоналом участка; S – число смен работы этих агрегатов, механизмов или участков в сутки; НО – норма обслуживания (число агрегатов или участков) одним рабочим в смену.

Списочная численность дежурных рабочих:

ЧСП = ЧЯВКСП = 2 2 = 4. чел/сутки..

Результаты могут быть представлены в таблице №6.

Таблица 6. Численность персонала энергомеханической службы

| Категория и профессия работников | Тарифный разряд | Явочная численность | Коэффициент списочного состава | Списочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Рабочие 1.ремонтные электрослесарь 2.дежурный электрослесарь | 5 4 | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
| II. ИТР 1.начальник участка 2.зам. начальника участка |  | 1 1 |  | 1 1 |

Фонд заработной платы работников энергомеханической службы

Фонд заработной платы работников энергомеханической службы рассчитывается, исходя из списочной численности, установленных тарифных ставок, размеров премий и прочих доплат, включаемых в фонд заработной платы.

Условный дневной заработок рассчитывается по таблице №7 отдельно для рабочих каждого тарифного разряда.

На основе условного дневного заработка рабочих определяется годовой фонд заработной платы, в рублях,

,

где ау – условный дневной заработок рабочего каждого тарифного разряда, руб; VСП – списочная численность рабочих этого разряда, руб; tраб – число рабочих дней в году.

Расчёт годового фонда заработной платы работников энергомеханической службы может быть выполнен по таблице №8.

Таблица 7. Расчет условного дневного заработка рабочих

| Профессия | Разряд | Основная заработная плата, руб |  |  |  |  |  | Дополнительная заработная плата, руб |  |  |  |  | Районный коэффициент, руб | Условный дневной тариф, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тарифная ставка | Постоянные премии |  | Прочие доплаты |  | Итого основной дневной заработок | Доплата за отпуск |  | Прочие доплаты |  | Итого дополнительная заработная плата |  |  |
|  |  |  | Процент от тарифной ставки | Сум-ма | Процент от тарифной ставки | Сумма |  | Процент от основного дневного заработка | Сум-ма | Процент от основного дневного заработка | Сумма |  |  |  |
| Электрослесарь | IV | 11,4 | 20 | 2,28 | 3 | 0,34 | 14,02 | 6,5 | 0,91 | 2 | 0,28 | 1,19 | 0 | 15,21 |
| Электрослесарь | V | 12,1 | 20 | 2,42 | 3 | 0,36 | 14,88 | 6,5 | 0,97 | 2 | 0,3 | 1,27 | 0 | 16,15 |
| Зам.начальника участка | - | 15 | 20 | 3 | 3 | 0,45 | 18,45 | 6,5 | 1,2 | 10 | 1,85 | 3,05 | 0 | 21,5 |
| Начальник участка | - | 16 | 20 | 3,2 | 3 | 0,48 | 19,68 | 6,5 | 1,28 | 20 | 3,94 | 5,22 | 0 | 24,9 |

Таблица 8. Годовой фонд заработной платы работников энергомеханической службы

| Категория трудящихся, профессия | Списочный состав работающих | Число рабочих дней | Условный дневной заработок, руб | Условный месячный заработок, руб | Годовой фонд заработной платы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Рабочие Электрослесарь IV Электрослесарь V 2.ИТР Зам.начальника участка Начальник участка ______________ Итого по участку | 2 2 1 1 6 | 24 24 24 24 | 243,36 258,4 172 199,2 872,96 | 5840,64 6201,6 4128 4780,8 20951,04 | 70087,68 74419,2 49536 57369,6 251412,48 |

Оперативный план организации ремонтных работ

3.4.1. МЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК ППР

Месячный график ремонтных работ

На основе годового графика для одного из месяцев текущего года составляется месячный график ППР, при этом определяется объём ремонтных работ на месяц, уточняются сроки выполнения ремонтов.

Объём ремонта, который должен быть выполнен в данном месяце, определяется в соответствии с номенклатурой проводимых ремонтов и трудоёмкостью их выполнения.

Месячный график планово предупредительных работ представлен в таблице №9.

Таблица 9. Месячный график ремонтных работ

| № П/П | Оборудование | Время выполнения ремонта, ч | Число месяца | Время простоя оборудования в ремонте, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленточный транспортер ЛТ-3а | 5 | ТР – 10.02 | 5 |
| 2 | Ленточный транспортер ЛТ-3б | 16 | СР – 16.02 | 16 |
| 3 | Ленточный транспортер ЛТ-3в | 5 | ТР – 12.02 | 5 |

Сетевой график организации ремонта ленточного транспортера

Таблица 10. Сетевой график организации ремонта ленточного транспортера

| Технологическая последовтельность работ | Взаимосвязь работ |  | Норма времени, нормо-часы | Число занятых рабочих | Продолжите льность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мойка и очистка конвейера 2.Отсоединение приводной части 3.Разборка приводной части 4.Разборка редуктора 5.Ремонт редуктора 6.Сборка редуктора. 7.Монтаж редуктора 8.Демонтаж натяжной головки 9.Разборка натяжной головки 10.Ремонт натяжной головки 11.Сборка натяжной головки 12.Монтаж натяжной головки 13.Демонтаж конвейерной ленты 14.Монтаж конвейерной ленты 15.Монтаж конвейера 16.Ремонт электрической схемы 17.Ремонт системы управления 18.Испытание конвейера |  | 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 10 3 11 12 13 14 15 | 4 2 4 4 4 4 2 3 2 2 2 3 6 6 10 2 2 3 | 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 3 6 6 8 3 2 2 | 2 1 1 2 2 2 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1,25 0,66 1 1,5 |

13	14

1	2	3	4	5	6	7	15	16	17	18

8	9	10	11	12

Наибольшая длительность выполнения работ составляет 15,91 часа.

Себестоимость ремонта

Таблица 11. Смета затрат на ремонт

| Части оборудования и содержание работ | Заработная плата |  |  |  | Запасные части |  | Сметная стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоёмкость работы, челч | Исполнитель | Тариф | Сумма, руб | Цена единиц, руб | Сумма, руб |  |
| Замена приводного двигателя | 16 | Электрослесарь IV-V | 15,62 | 249,92 | 200000 | 200000 | 200249,92 |
| Ремонт пускателя ленточного транспортера | 3 | Электрослесарь V | 16,29 | 48,87 | 500 | 1000 | 1048,87 |

Плановые показатели электроснабжения участка

Технологическая норма расхода электроэнергии по участку

Норма расхода:

где WУЧ - расход электроэнергии по участку, кВт·ч; АУЧ – объём продукции участка.

Расход электроэнергии по участку:

Wуч = РТКр = 4531658,80,5 = 375718,2 кВт,

где Р - электрическая нагрузка участка, кВт; Т - продолжительность работы участка ч; Кp - коэффициент учёта чистого времени работы электроустановок участка.

Электрическая нагрузка участка:

Р = РуКс = 8600,5 = 430 кВт,

где Ру - номинальная мощность электродвигателей, кВт; Кс- коэффициент спроса.

Годовое число часов работы участка:

Т = (365 – П – В)ntсмКос = (365 – 10 – 96)380,4 = 2486,4 ч,

где П и В - число праздничных и выходных дней; n - число смен в сутки; tсм -продолжительность смены, ч; Кoc - коэффициент учёта простоев оборудования.

Норма расхода электроэнергии с учётом планируемой экономии:

Затраты на электроэнергию в рублях:

где Wпл – потребляемая электроэнергия на плановый период (кВтч)

Затраты на электроэнергию, приходящиеся на единицу выпускаемой продукции:

.

Библиографический список

1. Коломийцов М. Д. Эксплуатация горных машин и автоматизированых комплексов. Л., ЛГИ, 1986.

2. Лобанов Н.Я.,Горцев В. Г. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях горнорудной промышленности. М., Недра, 1986.

3. Определение  экономической  эффективности  мероприятий  научно-технического  прогресса.  Методические  указания  к  выполнению экономической части дипломного проекта. СПб., ЛГИ, 1991.

4. Организация, планирование и управление производством в горной промышленности. Под ред. Н.Я. Лобанова. М., Недра, 1989.

5. Шилов П. М. Технология производства и ремонта горных машин. М., Недра,1971.

6.  Электрификация горных работ. Под ред. Г. Г. Пивняка. М., Недра, 1992.

7. Электропривод и электрификация подземных горных работ. Под ред. В. И. Щуцкого. М., Недра, 1981.